Документация бизнес-требований (BRD)

Версия 0.3

Название проекта: «Автоматизация процессов компании ООО „Спец-Монтаж”»

Резюме проекта. Цель проекта – автоматизация процессов учёта спецодежды, спецоснастки и инвентаря. Для того, чтобы:

- сократить время, которое сотрудники тратят на выполнение однотипных задач;

- улучшить и ускорить взаимодействие между отделами компании;

- повысить прозрачность процессов документооборота.

Границы проекта. В рамках проекта будет автоматизированы:

- процесс склада «Склад спецодежды и оборудования» — возврат на временное хранение в связи с отпуском;

- работа бухгалтерской службы — процесс учёта спецодежды, спецоснастки и инвентаря.

Заинтересованные стороны

| Имя и фамилия | Должность | Роль в проекте | Контакты | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нина Дмитриевна | Генеральный директор ООО «Спец-Монтаж» | Заказчик (спонсор проекта) |  | Инициировала переход от Excel к 1С:ERP в связи с ростом компании |
| Зоя Александровна | Главный бухгалтер | Ключевой сотрудник по учёту |  | Использует забалансовые счета МЦ.02, МЦ.03, МЦ.04. Важны требования ФСБУ 5/2019 и ФСБУ 6/2020 |
| Лев Павлович | Руководитель склада спецодежды и оборудования | Ключевой сотрудник по процессам выдачи и приёмки оборудования и спецодежды |  | Ведёт учёт в Excel и бумажных карточках. Нет доступа к кадровому контуру 1С:ERP |
| Глеб Белый | 1С-аналитик | 1С-аналитик |  | Проводит интервью со стейкхолдерами, собирает требования |

Требования

| Номер/код требования | Наименование требования | Описание требования | Тип требования | Источник требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БТ-1 | Автоматизация учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в эксплуатации | Переход от ручного учёта в Excel к 1С:ERP в связи с расширением штата и ростом количества проектов. Автоматическое формирование проводок по данным первичных документов с минимальным привлечением бухгалтера для снижения нагрузки на бухгалтерию | Бизнес-требование | Интервью с генеральным директором, главным бухгалтером |
| ПТ-1.1 | Электронная карточка учета ТМЦ | Система должна обеспечить ведение электронных карточек учёта спецодежды на каждого сотрудника с фиксацией подписи при выдаче и возврате вместо бумажных бланков | Пользовательское требование | Интервью с руководителем склада |
| ПТ-1.2 | Учет инвентарных номеров | Система должна обеспечить обязательное указание уникального инвентарного номера для каждой единицы ТМЦ | Пользовательское требование | Интервью с руководителем склада |
| ПТ-1.3 | Фиксация ответственного сотрудника | Система должна записывать ФИО сотрудника склада (руководитель, заместитель или кладовщик), который выдал/принял ТМЦ, для разрешения спорных ситуаций | Пользовательское требование | Интервью с руководителем склада |
| ПТ-1.4 | Учёт на забалансовых счетах | Система должна обеспечить ведение количественного учёта на забалансовых счетах: МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации», МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации», МЦ.04 «Инвентарь в эксплуатации» | Пользовательское требование | Интервью с главным бухгалтером |
| ПТ-1.5 | Автоматическое формирование проводок | Система должна автоматически генерировать бухгалтерские проводки на основе первичных документов с минимальным участием бухгалтера | Пользовательское требование | Интервью с главным бухгалтером |
| ПТ-1.6 | Соответствие федеральным стандартам бухгалтерского учёта (ФСБУ) | Система должна обеспечить ведение учёта в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» | Пользовательское требование | Интервью с главным бухгалтером |
| ПТ-1.7 | Учёт срока полезного использования | Система должна отслеживать срок полезного использования ТМЦ для своевременного списания по окончании срока эксплуатации. Период временного хранения включается в расчёт срока полезного использования (отсчёт не прерывается на время нахождения ТМЦ на складе) | Пользовательское требование | Интервью с главным бухгалтером и руководителем склада |
| ПТ-1.8 | Подпись сотрудника при операциях | Система должна обеспечить возможность формирования печатной формы карточки учёта ТМЦ для подписи сотрудника при получении ТМЦ и подписей работника и кладовщика при возврате на склад | Пользовательское требование | Интервью с руководителем склада |
| ПТ-1.9 | Копирование записей при повторной выдаче | Система должна обеспечить возможность копирования предыдущей записи с изменением даты, комментария и типа операции (выдача/возврат) для ускорения повторных операций | Пользовательское требование | Интервью с руководителем склада |
| БТ-2 | Улучшение взаимодействия между складом и кадровой службой | Исключение ручных запросов в кадровую службу для проверки отпусков. Сокращение времени оформления возврата ТМЦ на временное хранение за счет автоматизации обмена данными между складом и кадровой службой | Бизнес-требование | Интервью с руководителем склада, документ описание процесса |
| ПТ-2.1 | Просмотр данных об отпусках из кадрового контура | Предоставление сотрудникам склада возможности просматривать данные о плановых отпусках (ФИО сотрудника, даты отпуска, статус согласования) из кадровой подсистемы 1С:ERP без доступа к остальной кадровой информации | Пользовательское требование | Интервью с руководителем склада, документ описания процесса |
| ПТ-2.2 | Заблаговременное уведомление сотрудников склада об отпусках | Система должна отображать информацию о планируемых отпусках сотрудников для работников склада (руководителя склада, заместителя, кладовщика) минимум за 2–3 дня до начала для подготовки к приёму ТМЦ на хранение | Пользовательское требование | Интервью с руководителем склада |
| ПТ-2.3 | Оформление возврата на временное хранение | Система должна обеспечить возможность оформления возврата спецодежды и инвентаря на склад на время отпуска. При оформлении возврата система должна автоматически создавать связь с приказом об отпуске из кадрового контура и автозаполнять период хранения на основе дат отпуска (с возможностью ручного редактирования). Система должна обеспечивать возможность заблаговременного формирования документов о сдаче на временное хранение и возврате с временного хранения на основании данных из приказа об отпуске | Пользовательское требование | Документ описания процесса, интервью с руководителем склада |
| ПТ-2.4 | Отчёт по временному хранению | Система должна обеспечить формирование отчёта с полями: склад, сотрудник, номенклатура, количество, период хранения (с… по…) | Пользовательское требование | Интервью с руководителем склада |
| ПТ-2.5 | Уведомление о завершении срока хранения | Система должна автоматически уведомлять сотрудников склада о приближении даты окончания временного хранения ТМЦ для своевременной подготовки к выдаче сотруднику после отпуска | Пользовательское требование | Документ описания процесса |
| ПТ-2.6 | Разграничение доступа к данным отпусков | Система должна предоставить сотрудникам склада доступ только к необходимым данным об отпусках (ФИО, даты, статус) без доступа к остальной кадровой информации | Пользовательское требование | Документ описания процесса, интервью с руководителем склада |
| ПТ-2.7 | Проверка согласованности отпуска | Система должна автоматически проверять статус согласования отпуска сотрудника перед приёмом ТМЦ на временное хранение и блокировать оформление возврата при несогласованном отпуске | Пользовательское требование | Документ описания процесса |
| ПТ-2.8 | Указание периода временного хранения | Система должна обеспечить возможность указания периода временного хранения ТМЦ (даты с.… по...), который может не совпадать с датами отпуска сотрудника | Пользовательское требование | Интервью с руководителем склада |

Ограничения проекта

| Ограничение | Описание ограничения |
| --- | --- |
| Срок реализации проекта | Срок реализации проекта не может превышать 12 месяцев. |
| Бюджет проекта | Бюджет проекта не может превышать 3 000 000 рублей. |
| Ресурсы проекта | Команда проекта состоит из двух аналитиков и трёх программистов и не может быть увеличена. |

Анализ затрат и выгод

| Затраты | Выгоды |
| --- | --- |
| Затраты на проектирование и реализацию изменений бизнес-процессов в системе «1С:ERP» согласно смете проекта (не превышают бюджет проекта). | Сокращение временных затрат и снижения риска ошибок при ручных операциях по учёту оборудования, спецодежды и спецоснастки. |
| Затраты на сопровождение изменений в системе «1С: ERP» в процессе эксплуатации (до 150 000 в год). | Повышение эффективности управления процессами компании. |